| 공 정 품 질 계 획 서 (ITP) ㅇ ㅇ 현장 (송풍기 제작및 설치 공종) NO 공종/작업 관리항목 공 정 관 리 수 행 구 분 관련문서 관련기록 비고 검사/시험 항목 기 준 빈도/주기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회전방향,토출방향대갑 ( ( 당사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (감리 1 승인도면 작성,검토 ( 2 승인 신청 및 승인 제작업체선정 |  | 3 | 발주 및 제작 승인도 ( |  |  | 시방서P35 제작승인도 4 제작검사 재질,구조,도장 송풍기풍량, BLANCING 승인도 및 시방서 KSB-6311 제작공정 50% |  |  |  | ( |  | ( |  | 시방서P36,37 제작 검사보고서 BLANCING 시험 성적서 |
| 완료OO운전 및 성능검사OO 작동상태 시방서 ( ( ( 승인 | 6 수입검사 겉모양 ( | 7 입고 승인도면 현장입고시 ( |  |  | OO설치OO |  | ( |  |  |  | 9 설치완료 검사 설치완료후 ( |  | ( |  |
| (승인도 시험성적서 | <표V-1> 공정품질계획서 (ITP) <그림V-7> 공사 관리 업무 흐름도 업 무 OOFLOO 주 요 업 무 특 기 사 항 관련문서 / 기록 현장소장 공무 공사 품질관리 뷂 샎 샼쎼냸믧뾡 듫쟑 뷃냸냨좹벭 샛벺 드삧냸솾몰 뷃냸냨좹벭 샛벺 잰쇺(뷃쟨)냨좹벭 샛벺 뷂 샎 뷃냸냨좹벭뾡 샇쟑 냸믧쏟쇸 냋쏸몸냭벭 샛벺 냋믧 맗 뷃쟨뷇뷃 냸믧뿏럡 뷂 샎 | ( 전체공사 시공계획서 작OO (도면,시방서,설계서등 참고) ( 전체공정표 작성 ( 품질관리 계획 ( 안OO리 계획 ( 착공전 또는 착공후 5개월 이내 작성 ( 단위공종별 시공계획서 작성 ( 단위OO별 세부공정표 ( 단위공종별 세부품질(시험)계획 ( 시 공OO ( 인원,자재,장비동원계획 ( 안전관리계획 ( 시공계획서에 의한 공사추진 ( 품질점검표OO의한OO정관OO( 검사 및 시험실시 ( 공사실적관리(계획대실적대비 - 2주간) ( 주간공정회의 ( 필요시 상세도면 작성하여 작업지시 (기록유지OO 품OO록관OO차에 따라 기록유지 ( 작업자가 정확한 작업수 행을 하기 어려 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

운 경우

( 작업지시서

( 상세도면 첨부

( 각 단계별 공정검사가

이루어지지 않은 경우

후속공정 수행불가

( 관련 품질 문서

( 공정검사 및 시험절차서

( 검사시험요원 자격부여절차서

( 품질 기록

( 품질점검표에 의한 점검결과

(검측서)

( 각종 검사, 시험성적서

( 공정회의록

( 공구별 공정 보고서

( 공정 계획표

<그림V-5>

| 품질계획서의 개발µ § <그림V-6> 품질계획서의 3가지 개념 <그림V-8> 품질시스템의 운영 <그림V-2> 프로세스의 개념 òò PROCESS INPUT OU••UT •• 가치 변환 •• ••람과 기타 자원을 òò함하여 가치를 부가•• 변환 <그림V-4> •• 품질 시스템 문서화 구조도 •• LEVEL I •• Manual •• Why LEVELòòI Procedure •• When, What, Where, Who LEV•• III Intro••ction How Records <그림V-•• ISO 9000••질 시스템 수립 FLOW 쏟쇸움샇 냡벺 솤몸볶쇽, 뫐벮 쟶좲 웄뻇, 뫐벮 쏟쇸냨좹 샛벺 샼믧샻 놳산 잰쇺뷃붺엛 릮벭좭 잰쇺뷃붺엛샇 샌쟠 잰쇺뷃붺엛 송냋 맗 낳벱 잰쇺뷃붺엛 볶뢳 òò 뎻뫎잰쇺남믧 •• <표V-2> 현장 품질 계획서 업무 FLòò 공 무 현 장 소 장 담당부서장 임 원 쏖쏊 샛벺 맗 낳솤 냋 엤 냋 엤 뷂 샎 삯 쇶 냼 뢮 잰 쇺 뷃 붺 엛 샌 쟠 냼 뢮 쏖쏊샛벺뷃 낳솤뷃 •• <표V-3•• 공정 품질 계획서 업무 FòòW 공 사 공 무 현 장 소 장 비 고 냸솤잰쇺냨좹벭 맟쟠냨좹 샛벺 냸솤잰쇺냨좹벭 샛벺 샛벺듫믳냋엤 잰쇺냨좹벭 믳뾡 맟쟠 냨좹 웷쟔 샛벺. 냸솤잰쇺냨좹벭 냋엤 냸솤잰쇺냨좹벭 뷂샎 냸믧뾡 샻뿫 맨 뫎 뿸 못 몸 냼 냸솤잰쇺냨좹벭 맸 좣 뫎 뾩 òò <그림V-10> •• 개선의 프로세스 - Fran••Voehl, Peter Jackson, David AshtonòòISO 9000 An Im••ementation Guide for Small to Mid-Sized Business••, St. Lucie Press, 1994 <그림••3> ••별 품질시스템 문서 소기업의 품질••템 문서 다기능 기 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

업의 품질시스템 문서

- Lam Siew Wah, Low Chin Min, Teng Wye Ann, ISO 9000 in Construction, McGraw-Hill Book Co., 1994

<그림V-9>              경영자 검토 FLOW

- Lam Siew Wah, Low Chin Min, Teng Wye Ann, ISO 9000 in Construction, McGraw-Hill Book Co., 1994